（別紙２）

工　事　履　行　報　告　書

| 工 事 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |
| 日 付 | 令和 年 月 日（ 月分） |  |  |  |
| 月 別 |  | 予定工期 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| （記載欄） |  |  |  |  |

※工事量による進捗率とする。

|  |  | 監督員 |  | 主 任 （監 理）技 術 者 | 現 場 代理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（記載例）

工　事　履　行　報　告　書

| 工 事 名 | ◯◯◯地区側溝整備工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和元年 ６月 １日 ～ 令和元年１２月２５日 |  |  |  |
| 日 付 | 令和元年１０月 １日（９月分） |  |  |  |
| 月 別 |  | 予定工期 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| ６月 |  | １０．０ | １０．３ |  |
| ７月 |  | ２５．０ | ２６．０ |  |
| ８月 |  | ４０．０ | ４２．０ |  |
| ９月 |  | ６０．０ | ６１．０ |  |
| １０月 |  | ７０．０ |  |  |
| １１月 |  | ８５．０ |  |  |
| １２月 |  | １００．０ |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |  |

※工事量による進捗率とする。

|  |  | 監督員 |  | 主 任 （監 理）技 術 者 | 現 場 代理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |